РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Курская область Медвенский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МЕДВЕНКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2025 г.                                            № 392
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района Курской области на период 2026-2028 годы»
В соответствии с Федеральными законами 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. от 11.06.2021 г.), от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация поселка Медвенка Медвенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района Курской области на период 2026 - 2028 годы".

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы в 2026-2028 годах ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 30.12.2022 года № 190.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселка Медвенка по вопросам ЖКХ и экономике Малую Н.В.
5. Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования "поселок Медвенка" Медвенского района Курской области в сети "Интернет".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения с 01.01.2026 года.

Глава поселка Медвенка                                                                               Л.А. Ключарова
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ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Медвенка Медвенского района 
на период 2026-2028 годы»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация поселка Медвенка Медвенского района Курской области

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Перечень подпрограмм
	-

	Цели муниципальной программы
	- обеспечение рационального использования ТЭР за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату ТЭР;

- снижение потерь ТЭР; 

- повышение точности учета потребления используемых ТЭР.

	Задачи муниципальной программы
	- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений; 

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- уменьшение потребления электроэнергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установка светодиодных светильников, установка фотодатчиков

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2026-2028 годы

	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
	Всего 1500 тыс. рублей, из них:

- объем финансирования из МО поселок Медвенка 1500 тыс. рублей, в том числе:

2026 г. -  500 тыс. рублей;

2027 г. -  500 тыс. рублей;

2028 г. -  500 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- повышение эффективности использования ТЭР и воды в муниципальном образовании;

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;

- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;

- снижение удельных показателей энергопотребления;

- обеспечить экономию ТЭР;

- проведение технического обслуживания электрических и тепловых сетей позволит снизить затраты на оплату потребляемых ТЭР на 10-15 %


1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поселок Медвенка входит в состав Медвенского района Курской области. 

Администрация поселка Медвенка Медвенского района располагается по адресу: 307030, Курская Область, Медвенский район, поселок городского типа Медвенка, ул. Певнева, д.2.
Посёлок Медвенка - административный центр Медвенского района Курской области России, был образован решением исполкома Курского областного  совета депутатов трудящихся 22 августа 1974 года, в настоящее время согласно устава муниципальное образование «посёлок Медвенка» имеет статус городского поселения. Площадь посёлка составляет 8,182 кв. километров, протяжённость границы  муниципальное образование «посёлок Медвенка» составляет 14,7 км. Находится на трассе федерального значения  "Москва - Симферополь южнее города Курска в 36 км от центра города.

Согласно похозяйственного учёта численность населения посёлка Медвенка по состоянию на 01.01.2025 года  составляет не менее 4739 человек.

В посёлке работает краеведческий музей имени Д.Я. Самоквасова.

Действует дом-музей художника Е. М. Чепцова.

Администрация посёлка Медвенка является исполнительно – распорядительным органом местного самоуправления посёлка Медвенка  и наделяется полномочиями  по решению вопросов местного значения. Администрацию посёлка Медвенка возглавляет Глава посёлка на принципах единоначалия. Структура  администрации  посёлка утверждается Собранием депутатов по представлению главы посёлка. В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации посёлка.

Задачи и функции
Глава поселка Медвенка:
1. Глава поселка Медвенка Медвенского района является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава поселка Медвенка Медвенского района избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет, в соответствии с действующим законодательством.

3. Главой поселка Медвенка Медвенского района может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом.

3-1. После официального опубликования общих результатов выборов Главы поселка Медвенка Медвенского района избирательная комиссия поселка Медвенка Медвенского района производит регистрацию и выдает лицу, избранному на должность Главы поселка Медвенка Медвенского района, удостоверение об избрании в порядке, установленном законом Курской области.

Днем вступления в должность Главы поселка Медвенка Медвенского района является день  выдачи ему удостоверения об избрании на должность.

3-2. Полномочия Главы поселка Медвенка Медвенского района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселка Медвенка  Медвенского района.

4. Глава поселка Медвенка Медвенского района подконтролен и подотчетен населению поселка Медвенка и Собранию депутатов поселка Медвенка Медвенского района.

4.1. Глава поселка Медвенка Медвенского района представляет Собранию депутатов поселка Медвенка Медвенского района ежегодные отчеты о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов поселка Медвенка Медвенского района.

4.2. Глава посёлка  Медвенка Медвенского района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5. Глава поселка Медвенка Медвенского района руководит Администрацией поселка Медвенка Медвенского района на принципах единоначалия.

5-1.Глава поселка Медвенка Медвенского района несет ответственность за деятельность структурных подразделений и органов Администрации поселка Медвенка Медвенского района.

6. Глава поселка Медвенка  Медвенского района не вправе:

6-1 заниматься предпринимательской деятельностью;

6-2 состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено  федеральными законами  или  если  в  порядке, установленном   муниципальным      правовым   актом   в   соответствии   с федеральными законами и законами Курской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

6-3 заниматься  иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,  международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

6-4 входить  в  состав  органов управления,  попечительских или наблюдательных  советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных   организаций и действующих на территории Российской Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не предусмотрено  международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7. Глава поселка Медвенка Медвенского района не может быть в соответствии с федеральным законом депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.  Глава поселка Медвенка Медвенского района не может одновременно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района, депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного  самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

Глава поселка Медвенка Медвенского района  не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Администрация посёлка Медвенка Медвенского района:
Администрация посёлка Медвенка Медвенского района – орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно – распорядительные функции.

Администрацией посёлка Медвенка Медвенского района руководит Глава посёлка Медвенка Медвенского района на принципах единоначалия.

Администрация посёлка Медвенка Медвенского района обладает правами юридического лица и по организационно – правовой форме является муниципальным казённым учреждением.

Администрация посёлка Медвенка Медвенского района осуществляет следующие полномочия:

обеспечивает исполнительно – распорядительные функции по решению вопросов местного значения посёлка Медвенка в соответствии со статьёй 3 настоящего Устава в интересах населения посёлка Медвенка;

разрабатывает для представления Главой посёлка Медвенка Медвенского района в Собрание депутатов посёлка Медвенка Медвенского района проекта местного бюджета, после утверждения местного бюджета организует его исполнение и готовит отчёт о его исполнении;

разрабатывает для представления Главой посёлка Медвенка Медвенского района в Собрание депутатов посёлка Медвенка Медвенского района проекты планов и программ социально – экономического развития посёлка Медвенка, организует их исполнение;

управляет имуществом, находящимся в собственности посёлка Медвенка, в случаях и порядке, установленных Собранием депутатов посёлка Медвенка Медвенского района;

создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные учреждения в порядке, установленном Администрацией посёлка  Медвенка Медвенского района;

создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные предприятия, а также устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами в порядке, установленном Собранием депутатов посёлка  Медвенка Медвенского района;

планирует и осуществляет муниципальный контроль на территории посёлка Медвенка Медвенского района, разрабатывает и принимает административные регламенты осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности;

организует и осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории посёлка Медвенка Медвенского района;

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Администрация поселка Медвенка Медвенского района вправе осуществлять полномочия в сфере организации и осуществления муниципального контроля на территории поселка Медвенка Медвенского района в соответствии с федеральным законодательством.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории поселка Медвенка Медвенского района в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами поселка Медвенка Медвенского района либо Законом Курской области и в соответствии с ним муниципальными правовыми актами поселка Медвенка Медвенского района.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального  контроля, проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Администрация посёлка Медвенка Медвенского района осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Курской области, настоящим Уставом.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в рамках действующего законодательства:
- ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ;

- Приказ  Минэкономики РФ от 28 октября 2019 года №707 «Об утверждении  порядка предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации  о потреблении энергетических ресурсов».  

- Постановление Правительства  Российской Федерации от 23 июня 2020 года №914 «О внесении изменений  в требования к снижению  государственными (муниципальными) учреждениями  суммарного объема  потребляемого ими  дизельного  и иного топлива, мазута, природного  газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема  потребляемой ими воды»

- Приказ Минэкономики РФ от 15 июля 2020 года №425   «Об утверждении методических рекомендаций  по определению в сопоставимых условиях  целевого уровня снижения государственными, муниципальными учреждениями  суммарного объема  потребляемых ими  дизельного  и иного топлива, мазута, природного  газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема  потребляемой ими воды»

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Распоряжение Администрации Курской области от 03.02.2022 №53-ра «Об организации Администрацией Курской области работы по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности».

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА

В границах поселка Медвенка вопросы энергоснабжения отнесены к полномочиям Медвенского района.

Таблица 2 Здания Администрации поселка Медвенка Медвенского района

	№
	Наименование зданий и сооружений
	Местоположение
	Год постройки

	1
	Администрация поселка Медвенка Медвенского района
	307030, Курская область, Медвенский район, поселок городского типа Медвенка, ул. Певнева, д.2
	1890

	2
	
	307030, Курская область, Медвенский район, поселок городского типа Медвенка, ул. Певнева, д.1
	1989


Рассматриваются здания, подлежащие анализу по снижению потребления ТЭР согласно приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды».

Таблица 3 Сведения об объемах потребления ТЭР объектами муниципальной собственности поселка Медвенка

	№
	Наименование зданий и сооружений
	Вид ТЭР

	
	
	Электрическая энергия тыс. кВт*час
	Тепловая энергия

Гкал
	Вода, м3
	Уголь, т
	Мазут, т
	Прочее топливо, т

	1
	Администрация поселка Медвенка Медвенского района
	5,909
	30
	76
	-
	-
	-

	2
	
	1,715
	28
	14
	-
	-
	-


Таблица 4 Сведения о наличии и потребности приборов учета ТЭР и воды объектов муниципальной собственности поселка Медвенка

	№
	Наименование зданий и сооружений
	Приборы коммерческого учета

	
	
	Электроэнергия
	Тепло
	Вода

	
	
	Имеется
	Отсутствует
	Имеется
	Отсутствует
	Имеется
	Отсутствует

	1
	Администрация поселка Медвенка Медвенского района
	имеется
	
	-
	+
	имеется
	

	2
	
	имеется
	
	-
	+
	имеется
	


В пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации Администрация поселка Медвенка должна уделять особое значение доступности населения к местному ресурсу – питьевой воде, которая по качеству и стоимости услуг поставки обеспечивала бы комфортность проживания населения на территории сельсовета.

Таблица 5 Объекты и показатели систем водоснабжения поселка Медвенка 
	№
	Наименование населенных пунктов
	Характеристика объектов
	Количество затраченной электроэнергии в 2024 г. (тыс.кВт*час)
	Количество отпущенной потребителям воды в 2024 г (тыс. м3)

	
	
	Скважина (ед.)
	Водонапорная башня (ед.)
	пожарный гидрант (ед.)
	
	

	1. 
	Пос. Медвенка
	7
	2
	28
	343,1
	213,5


Таблица 6 - Оснащенность коммерческими приборами учета воды и электроэнергии в системе водоснабжения поселка Медвенка

	№
	Наименование населенных пунктов
	Добыча воды
	Приборы учета у потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	Наличие водосчетчиков
	Наличие электросчетчиков
	Количество потребителей воды
	Количество потребителей воды с водосчетчиками
	

	1. 
	Пос. Медвенка
	+
	+
	2083
	2038
	42,01


Таблица 7 - Существующая система уличного освещения поселка Медвенка

	№
	Наименование населенных пунктов
	Светильники

	1. 
	
	Требующееся общее количество светильников, шт
	Фактически установлено, шт
	Из них энергоэкономичных, шт
	Количество светильников, работающих в автоматизированной системе (день, ночь), шт
	количество светильников, требующееся для освещения мест установки пожарных гидрантов

	2. 
	Пос. Медвенка
	250
	535
	357
	0
	0


Таблица 8 Наличие транспортных средств на балансе поселка Медвенка

	№
	Количество и марка транспортных средств на балансе с/с. Год выпуска
	Количество транспортных средств, переведенных на газ или электроэнергию и другие альтернативные виды топлива, ед.

	1
	легковой ГАЗ 3307, 1993
	-


Таблица 9 Информация о потреблении ТЭР учебными заведениями на территории муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области
	№
	Наименование населенного пункта
	Наименование 
	Площадь F, м2
	Технологические показатели за 2021 год
	Тариф, руб./Гкал

(Стоимость газ) тыс. руб

	
	
	
	
	Объем потребления топлива на отпущенную тепловую энергию (газ – м3, уголь - тонн)
	Объем отпущенной тепловой энергии, тысГкал
	

	1. 
	Поселок Медвенка
	МБУ ДО «ДЮСШ Медвенского р-на»
	960,1
	-
	0,019
	3184,03

	2. 
	
	МКОУ «Медвенская СОШ им. Героя Советского Союза Г.М. Певнева»
	14177,5
	17750
	-
	0,79


Таблица 10 Информация об оснащенности приборами учета ТЭР и воды МКД поселка Медвенка

	МКД
	Электрическая энергия
	Холодная вода
	Газ

	Общее число МКД
	Общая площадь МКД 
	Количество жителей, проживающих в МКД
	Число квартир и нежилых помещений  в МКД
	Общедомовые приборы учета
	Индивидуальные приборы учета
	Общедомовые приборы учета
	Индивидуальные приборы учета
	Индивидуальные приборы учета

	
	
	
	
	Число домов оснащенных
	Число домов, требующих оснащения
	Число квартир и нежилых помещений МКД оснащенных 
	Число квартир и нежилых помещений МКД требующих оснащения
	Число домов оснащенных
	Число домов, требующих оснащения
	Число квартир и нежилых помещений МКД оснащенных 
	Число квартир и нежилых помещений МКД требующих оснащения
	Число квартир и нежилых помещений МКД оснащенных 
	Число квартир и нежилых помещений МКД требующих оснащения

	д
	Тыс. м2
	Тыс. ч
	кв (п)
	д
	д
	Кв (п)
	Кв (п)
	д
	д
	Кв (п)
	Кв (п)
	Кв (п)
	Кв (п)

	25
	20,8
	815
	311
	25
	0
	311
	0
	19
	2
	275
	36
	275
	0


Таблица 11 Информация об оснащенности приборами учета тепловой энергии МКД в системах централизованного теплоснабжения (ЦТС) муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

	№
	Общее число МКД с ЦТС
	Общая площадь МКД сЦТС
	Число жителей в МКД с ЦТС
	Общедомовые приборы учета тепловой энергии
	Число квартир (помещений)
	Индивидуальные приборы учета горячей воды (ГВС)

	
	
	
	
	Число домов оснащенных
	Число домов, требующих оснащения
	
	Число квартир (помещений) оснащено
	Число квартир (помещений) требующих оснащения

	
	д
	Тыс.м2
	чел
	д
	д
	Кв(п)
	Кв(п)
	Кв(п)

	1
	2
	0,7
	36
	0
	0
	38
	0
	0


Таблица 12 Структура потребления ТЭР, холодной воды и основных показателей в МКД муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

	№
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Количество

	1. 
	Общее потребление электрической энергии в МКД
	Тыс кВт∙час
	7,775

	2. 
	Общее потребление тепловой энергии (ЦТС) в МКД
	Тыс. Гкал
	0,192

	3. 
	Общее потребление холодной воды в МКД
	Тыс. м3
	26,34

	4. 
	Площадь домов с классом энергетической эффективности «В» и выше
	Тыс. м2
	0


4 ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели, планируемые к достижению в Программе, определяются законодательными полномочиями муниципального образования и требованиями Приказа Минэкономразвития России от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» применительно к муниципальному образованию «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области: 

- целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергоресурсов;

- целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов муниципальных организаций, находящихся в ведении сельсовета;

- целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

5 ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА
(анализ, выводы, предложения)
5.1. Уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области
Все здания, находящиеся в собственности МО оборудованы приборами коммерческого учета электроэнергии.

В процессе дальнейшей эксплуатации приборы учета следует поверять в установленные сроки, а при замене их переходить на приборы учета адаптированные для работы в автоматических системах и системах диспетчеризации. 

В МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области услуги по водоснабжению оказываются более чем 2000 потребителям, которые осуществляют потребление воды с индивидуальными коммерческими приборами учета воды. 

5.2. Анализ потребления энергетических ресурсов зданий, находящихся в ведении сельсовета

Самый затратный энергоресурс при эксплуатации зданий – это тепловая энергия, в частности в зимний период. 

Параметры использования ТЭР приведены в таблицах.

Рекомендуется, при наличии средств, ежегодно проводить техническое обслуживание, ремонт и профилактику систем отопления и систем электроснабжения. 

В соответствии с действующим законодательством в рамках настоящей программы должно быть выполнено снижение ежегодного потребления тепла и электроэнергии на 3 %.

Рекомендуется использовать организационные энергосберегающие мероприятия: своевременное отключение оборудования, проверка открытия окон и форточек, разъяснение персоналу о необходимости экономии, сокращение числа бытовых электроприемников и т.п.

Таблица 13 Параметры использования топлива на отопление зданий МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области
	№ п/п
	Администрация сельсовета
	S,

м2
	Год постройки
	Ограждающие конструкции
	Объем потребленного газа в 2021 году, м3 
	Удельное потребление тепловой энергии в 2021 году,

Гкал/м2
	Задание по снижению удельного расхода тепловой энергии по годам, Гкал/м2

	
	
	
	
	
	
	
	2026 
	2027
	2028

	1
	Администрация МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области (здание 1)
	298,3
	1890
	кирпич
	-
	0,134
	не требуется

	2
	Здание 2
	426,8
	1989
	кирпич
	-
	0,065
	не требуется


Таблица 14 Параметры использования электроэнергии в МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области
	№ п/п
	Наименование здания (учреждения)
	S,

м2
	Объем потребленного электроэнергии в 2021 году,

кВт х час
	Удельное потребление электроэнергии в 2021 году,

кВт х час / м2
	Задание по снижению удельного расхода эл. Энергии по годам,

кВт х час /м2

	
	
	
	
	
	2026 
	2027
	2028

	1
	Администрация МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области (здание 1)
	298,3
	5909
	19,808
	19,214
	18,638
	18,079

	2
	Здание 2
	426,8
	1798
	4,212
	4,086
	3,963
	3,844


5.3. Использование энергетических ресурсов в коммунальном секторе сельсовета

На территории МО функционируют скважины и водонапорные башни, сети водопровода к потребителям. В МО более 200 потребителей воды.

Основным показателем эффективности работы системы водоснабжения является электроемкость системы, которая имеет следующие показатели. 

Таблица 15 Электроемкость водоснабжения МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество затраченной электроэнергии,

тыс. кВт х час
	Количество отпущенной воды потребителям,

тыс. м3
	Электроемкость оказания услуг по водоснабжению,

кВт х час / м3

	1. 
	МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области
	343,1
	213,5
	1,6


Усредненная электроемкость составляет 1,4 кВт х час / м3

Результат проведенного анализа потребления говорит о завышенном удельном расходе.
Результатом проведенной работы было определено, что электроемкость добычи воды может составлять от 0,3 до 0,5 кВт х час / м3.

Превышение электроемкости в системах МО не критичны. При замене насосного оборудования следует проводить анализ существующего положения и выбирать из линейки насосов для скважин, насосы со следующими высокотехнологическими параметрами:

- высокой износостойкостью;

- насос должен быть оборудован специальным фильтром на всасывании, который улавливает крупные включения в перекачиваемой воде;

- с встроенным обратным клапаном, который предотвращает обратный потом воды при остановке насоса, что сводит к минимуму риск гидравлических ударов в системе;

- с встроенной защитой электродвигателя, которая обеспечивает защиту насоса от перегрузки, перегрева и скачков напряжения;

- с защитой от «сухого» хода, которая автоматически отключает насос при недостатке воды в скважине;

- с защитой насоса от высокого пускового тока, механических перегрузок и гидроударов и обеспечивает плавный пуск.

Тогда оптимизация работы насоса позволяет в зависимости от меняющихся условий эксплуатации обеспечивать максимальную производительность и стабильность работы системы водоснабжения при минимальных затратах потребления электроэнергии.

Для ликвидации технологических потерь при добыче воды следует обращать особое внимание на подбор эффективной системы регулирования заполнения башен для недопущения переливов воды.

Из изложенного следует, что потенциал энергосбережения в данном случае составит: 1,4 – 0,450 = 0,95 кВт х час/м3, соответственно в тоннах условного топлива составляет -  1,7 т.у.т. 

Также рекомендуется установка водосчетчиков совместно с ремонтом колодцев.

5.4. Анализ эффективности уличного освещения

На территории МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области, отсутствует требуемое в полном объеме уличное освещение, что в ночное время не только нарушает комфортность проживания населения, но может сказаться на оказании своевременной первичной помощи при пожарной опасности, экстренной медицинской помощи и при других чрезвычайных ситуациях. Требуемое количество светильников должно соответствовать нормам согласно СНИП 23-05-2010 (СП 323.1325800.2017).
Таблица 16 Система уличного освещения МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

	№
	Наименование населенных пунктов
	Светильники

	3. 
	
	Требующееся общее количество светильников, шт
	Фактически установлено, шт
	Из них энергоэкономичных, шт
	Количество светильников, работающих в автоматизированной системе (день, ночь), шт
	количество светильников, требующееся для освещения мест установки пожарных гидрантов

	4. 
	Поселок Медвенка
	250
	535
	357
	357
	27


6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Перечень возможных дополнительных источников для финансирования программы:

- из бюджетов федерального и областного уровня при участии в федеральных и областных программах.

- из бюджета муниципального района Курской области;

- внебюджетных средств, заложенных в регулируемые цены и тарифы;

- при использовании инструментов рыночной экономики – энергосервис и лизинг.

7. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С учетом сбалансированности программы по приоритетам проведения энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием целевых показателей и критериев результат реализации программы определяется по изменению динамики целевых показателей.

8. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ

1. Отсутствие средств для финансирования программы

2. Значительный рост цен на энергоэффективное оборудование

3. Выход на длительный срок коммерческих приборов учета энергоресурсов
9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией программы осуществляет глава муниципального образования.

10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным программой.

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф / Пн х 100 %,

где Пф – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации программы,

Пн – нормативный показатель, утвержденный программой.

Программа реализуется эффективно если планируемые целевые показатели выполняются на 80 % и более.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Муниципальная программа МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области предусматривает:

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов и воды;

- реализацию потенциала энергосбережения в объеме 3,5 т.у.т. за счет повышения эффективности систем снабжения ТЭР.

Таблица 17 Объем средств и мероприятия по энергосбережению, финансируемых из бюджета МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

	№
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Выделяемый объем средств для реализации программы (тыс. руб.)

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Организационные мероприятия

	1. 
	Принятие муниципального нормативного правового акта в сфере энергосбережения
	Глава администрации
	-
	-
	-
	-

	2. 
	Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения
	Глава администрации
	20
	20
	20
	60

	Технические и технологические мероприятия

	1. 
	Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования, установка светильников
	Администрация МО
	150,0
	150,0
	150,0
	450,0

	2. 
	Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей, газовых сетей, приборов учета и теплообменного и газового оборудования
	Администрация МО
	110,0
	110,0
	110,0
	330,0

	3. 
	Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования
	Администрация МО
	110,0
	110,0
	110,0
	330,0

	4. 
	Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт ограждающих конструкций зданий и сооружений
	Администрация МО
	110,0
	110,0
	110,0
	330,0

	Всего
	1500,0


Таблица 18 – Объем средств и мероприятия по энергосбережению, финансируемые из внебюджетных средств в программе МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

	№
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Выделяемый объем средств для реализации программы (тыс. руб.)

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Технические и технологические мероприятия

	Внебюджетные средства отсутствуют


Таблица 19 - Целевые показатели МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	факт
	план
	план
	план

	1. 
	Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	100
	100

	2. 
	Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	100
	100

	3. 
	Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	100
	100

	4. 
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования
	%
	30
	50
	80
	100

	5. 
	Удельный расход электроэнергии в системе водоснабжения (водозабор-скважина, водонапорная башня и транспортировка) на территории муниципального образования
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	0,6
	0,55
	0,5
	0,45

	6. 
	Удельный расход электроэнергии на территории муниципального образования
	кВт-ч / м2
	0,19
	0,1843
	0,178771
	0,173408

	7. 
	Удельный расход тепловой энергии на территории муниципального образования
	Гкал/м2
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Таблица 20 - Общие сведения для расчета целевых показателей программы МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей по годам

	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	факт
	план
	план
	план

	1. 
	Общий объем потребления электрической энергии учреждениями муниципального образования по приборам учета
	Тыс кВт х час
	6,9
	6,8
	6,7
	6,6

	2. 
	Общий объем потребления электрической энергии учреждениями муниципального образования
	Тыс кВт х час
	6,9
	6,8
	6,7
	6,6

	3. 
	Общая площадь зданий и помещений учреждений муниципального образования
	м2
	735
	735
	735
	735

	4. 
	Количество энергоэффективных светильников в системах уличного освещения сельсовета
	ед.
	54
	64
	74
	84

	5. 
	Общее количество установленных светильников в системе уличного освещения сельсовета
	ед.
	54
	64
	74
	84

	6. 
	Объем электроэнергии на отпущенную холодную воду от водозабора (скважина, водонапорная башня и системы транспортировки) муниципального образования
	Тыс. кВт∙час
	4,583
	3,829
	2,926
	1,122

	7. 
	Объем отпущенной холодной воды от водозаборов (скважина, водонапорная башня и системы транспортировки) муниципального района
	Тыс. м3
	213,5
	214,0
	214,0
	214,0


Приложение №1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области
	№

п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1
	Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	100
	100

	2
	Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	100
	100

	3
	Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	100
	100

	4
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования
	%
	30
	50
	80
	100

	5
	Удельный расход электроэнергии в системе водоснабжения (водозабор-скважина, водонапорная башня и транспортировка) на территории муниципального образования
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	0,6
	0,55
	0,5
	0,450

	6
	Удельный расход электроэнергии на территории муниципального образования
	кВт-ч / м2
	0,19
	0,1843
	0,178771
	0,173408

	7
	Удельный расход тепловой энергии на территории муниципального образования
	Гкал/м2
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Приложение 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области
	№

п/п


	Наименование основного мероприятия


	Ответственный исполнитель


	Срок
	
	
	

	
	
	
	
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования, установка светильников
	Администрация МО
	01.01.2026
	31.12.2028
	снижение удельного расхода ТЭР
	
	

	2
	Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей, газовых сетей, приборов учета и теплообменного и газового оборудования
	Администрация МО
	01.01.2026
	31.12.2028
	снижение удельного расхода ТЭР
	
	

	3
	Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования
	Администрация МО
	01.01.2026
	31.12.2028
	снижение удельного расхода ТЭР
	
	

	4
	Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт ограждающих конструкций зданий и сооружений
	Администрация МО
	01.01.2026
	31.12.2028
	снижение удельного расхода ТЭР
	
	

	5
	Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения
	Администрация МО
	01.01.2026
	31.12.2028
	снижение удельного расхода ТЭР
	
	


Приложение 3

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

	№
	Вид нормативного акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	
	НПА МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области
	Об определении ответственного лица за энергосбережение
	Глава администрации
	2026 год


Приложение 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

	Статус
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района на период 2026-2028 годы»
	всего, в том числе:
	001
	0412
	
	244
	
	
	500
	500
	500

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	001
	0412
	
	244
	
	
	500
	500
	500

	
	
	соисполнитель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	участник
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений муниципального района и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

	Статус
	Наименование  муниципальной   программы,  основного мероприятия 
	Источники финансирования 
	Оценка расходов (тыс. рублей), годы

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Муниципальная программа
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района на период 2026-2028 годы»
	всего
	
	
	500
	500
	500

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджеты поселений муниципального района       
	
	
	500
	500
	500

	
	
	внебюджетные источники       
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие:
Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования, установка светильников
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района на период 2026-2028 годы»
	всего
	
	
	150
	150
	150

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджеты поселений муниципального района       
	
	
	150
	150
	150

	
	
	внебюджетные источники       
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие:

Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей, газовых сетей, приборов учета и теплообменного и газового оборудования
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района на период 2026-2028 годы»
	всего
	
	
	110
	110
	110

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджеты поселений муниципального района       
	
	
	110
	110
	110

	
	
	внебюджетные источники       
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие:

Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района на период 2026-2028 годы»
	всего
	
	
	110
	110
	110

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджеты поселений муниципального района       
	
	
	110
	110
	110

	
	
	внебюджетные источники       
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие:

Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт ограждающих конструкций зданий и сооружений
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района на период 2026-2028 годы»
	всего
	
	
	110
	110
	110

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджеты поселений муниципального района       
	
	
	110
	110
	110

	
	
	внебюджетные источники       
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие:

Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района на период 2026-2028 годы»
	всего
	
	
	20
	20
	20

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджеты поселений муниципального района       
	
	
	20
	20
	20

	
	
	внебюджетные источники       
	
	
	
	
	


Приложение 6
План

реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

	№ п/п
	Наименование контрольного события муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования, установка светильников
	Администрация МО
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028

	2
	Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей, газовых сетей, приборов учета и теплообменного и газового оборудования
	Администрация МО
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028

	3
	Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования
	Администрация МО
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028

	4
	Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт ограждающих конструкций зданий и сооружений
	Администрация МО
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028

	5
	Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения
	Администрация МО
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028


1
21

